HASSA MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

DÖNEM PROJESİ TEKLİF RAPORU

Online Diyetisyen Randevu Takip Sistemi

| Öğrenci Adı Soyadı | Ahmet Yılmaz |
| --- | --- |
| Öğrenci Numarası | 2023110042 |
| Grup / Şube | A Şubesi |
| Danışman / Öğretim Üyesi | Öğr. Gör. Alper Kahraman |
| Teslim Tarihi | 17 Mart 2025 |
| Rapor Versiyonu | v1.0 |
| Akademik Dönem | 2024-2025 Bahar |

# İÇİNDEKİLER

1.    Proje Özeti

2.    Problem Tanımı ve Gerekçe

3.    Projenin Kapsamı ve Hedefleri

4.    Paydaş Analizi

5.    Gereksinim Analizi

6.    İş Akışı ve Süreç Modeli

7.    Kullanım Senaryoları (Use Case)

8.    Sistem Tasarımı

9.    Teknoloji Altyapısı

10.   Proje Zaman Planı

11.   Risk Analizi

12.   Kaynaklar

# 1. PROJE ÖZETİ

Bu proje, özel diyetisyen klinikleri için web tabanlı bir online randevu takip sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Mevcut durumda diyetisyen klinikleri randevu süreçlerini yalnızca telefonla ya da yüz yüze yönetmekte; bu durum sekreter iş yükünü artırmakta, randevu çakışmalarına ve iletişim kopukluklarına neden olmaktadır.

Önerilen sistem; hastaların 7/24 internet üzerinden randevu almasını, ertelemesini ve iptal etmesini sağlarken, diyetisyen ve sekreterinin takvimlerini dijital ortamda esnek biçimde yönetmesine olanak tanıyacaktır. Randevu iptali durumunda sistem otomatik olarak SMS ve e-posta bildirimi göndererek hasta ile kliniği anlık olarak bilgilendirecektir.

Projenin hedef kullanıcı kitlesi; diyetisyenler, klinik sekreterleri ve randevu almak isteyen hastalardır. Sistem, benzer çözümlerden farklı olarak küçük ölçekli diyetisyen klinikleri için özelleştirilmiş, kurulum gerektirmeyen ve düşük maliyetli web tabanlı bir çözüm sunmaktadır.

# 2. PROBLEM TANIMI VE GEREKÇE

## 2.1 Mevcut Durum Analizi

Küçük ve orta ölçekli diyetisyen klinikleri randevu süreçlerini büyük ölçüde telefon görüşmeleri ve kâğıt takvim defterleriyle yönetmektedir. Bu yöntemin başlıca sorunları şunlardır:

Sekreter veya diyetisyenin çalışma saatleri dışında randevu alınamaz.

Telefon yoğunluğu nedeniyle hastalar bekletilmekte, bazı randevu talepleri karşılanamamaktadır.

Manuel takipten kaynaklanan randevu çakışmaları zaman zaman yaşanmaktadır.

Son dakika iptallerinde hastaya ulaşmak güçleşmekte; boş seanslar değerlendirilememektedir.

Diyetisyen izin veya acil durum günlerinde tüm hastalar tek tek aranarak randevuları değiştirilmek zorunda kalınmaktadır.

Geçmiş randevu kayıtlarına erişmek güçtür; arşivleme zaman alır.

## 2.2 Problem İfadesi

Diyetisyen kliniği hastaları, randevu işlemlerini yalnızca mesai saatlerinde ve telefon aracılığıyla gerçekleştirebildiklerinden uygun seans bulmakta güçlük çekmektedir; bu durum hasta memnuniyetsizliğine, doluluk oranlarının düşmesine ve sekreterin gereksiz iş yüküne yol açmaktadır.

## 2.3 Projenin Gerekçesi ve Önemi

Dijitalleşme sürecinde sağlık ve sağlıklı yaşam hizmetlerinin internet üzerinden yönetilmesi giderek yaygınlaşmaktadır. Diyetisyen klinikleri için geliştirilecek web tabanlı randevu sistemi şu somut faydaları sağlayacaktır:

Hasta Kolaylığı: Hastalar günün her saati randevu alabilecek, iptalleri zamanında gerçekleştirebilecektir.

Sekreter İş Yükü: Rutin telefon trafiği azalacak, sekreter daha verimli görevlere yönlenebilecektir.

Doluluk Oranı: Otomatik bildirimler sayesinde iptal edilen seanslar hızla yeni hastalarla doldurulabilecektir.

Hata Azaltma: Dijital takvim çakışma riskini ortadan kaldıracak, geçmiş kayıtlara kolay erişim sağlayacaktır.

Maliyet Etkinliği: Açık kaynaklı teknolojilerle düşük geliştirme ve işletme maliyetiyle sürdürülebilir bir çözüm sunulacaktır.

# 3. PROJENİN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

## 3.1 Proje Hedefleri

Hastaların 7/24 internet tarayıcısı üzerinden ortalama 3 adımda randevu almasını, ertelemesini ve iptal etmesini sağlamak (Hafta 7'ye kadar).

Diyetisyen ve sekreterinin çalışma takvimini (günler, saatler, ek seanslar) web arayüzü üzerinden 5 dakika içinde güncelleyebilmesini sağlamak (Hafta 5'e kadar).

Randevu iptali sonrası sistem tarafından ilgili hastaya 1 dakika içinde otomatik SMS ve e-posta bildirimi iletilmesini sağlamak (Hafta 6'ya kadar).

Sistemin yaygın masaüstü ve mobil tarayıcılarda hatasız çalışmasını ve sayfa yükleme süresinin 3 saniyenin altında kalmasını sağlamak (Hafta 7'ye kadar).

## 3.2 Kapsam İçi Özellikler

| # | Kapsam İçi Özellik / İşlevsellik |
| --- | --- |
| 1 | Diyetisyen/Sekreter kimlik doğrulama ve güvenli oturum açma |
| 2 | Haftalık takvimin otomatik oluşturulması (45 dk seans, 15 dk ara) |
| 3 | Çalışma günleri ve saatlerinin yönetici panelinden tanımlanması |
| 4 | Belirli günlere özel ek seans oluşturma |
| 5 | Tek veya çoklu seans iptali ve SMS/e-posta bildirimi |
| 6 | Hastanın ad, soyad, semt, cep telefonu, e-posta girerek randevu alması |
| 7 | Hastanın randevusunu 2 iş günü öncesine kadar iptal / erteleme yapması |
| 8 | Yönetici panelinden seans doluluk durumunun izlenmesi |
| 9 | Parola değiştirme işlevi (diyetisyen ve sekreter için) |

## 3.3 Kapsam Dışı Özellikler

Kapsam dışı maddeler, zaman kısıtı ve projenin temel odağı gözetilerek belirlenmiştir. Bu özellikler ilerleyen sürümlerde değerlendirilebilir.

| # | Kapsam Dışı Özellik | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hasta takip sistemi (diyet planları, tahlil sonuçları) | Randevu sisteminden bağımsız, ayrı bir proje kapsamındadır. |
| 2 | Mobil uygulama (iOS / Android) | Web uygulaması mobil tarayıcıyla erişilebilir; native uygulama zaman kısıtı nedeniyle dışarıda bırakılmıştır. |
| 3 | Online ödeme / fatura yönetimi | Mali işlemler kapsam dışındadır; kliniğin mevcut sistemiyle devam eder. |
| 4 | Çok klinili / çok diyetisyenli yapı | İlk sürüm tek klinike yönelik tasarlanmıştır. |
| 5 | Gelişmiş raporlama ve istatistik paneli | Temel seans izleme özelliği yeterlidir; gelişmiş raporlar sonraki sürüme ertelenmiştir. |

# 4. PAYDAŞ ANALİZİ

| Paydaş Adı / Grubu | Rol / İlişki | Temel Beklenti | Etki Düzeyi |
| --- | --- | --- | --- |
| Diyetisyen | Sistem sahibi ve birincil yönetici | Takvim esnekliği, anlık seans görüntüleme, hasta bildirimlerinin otomasyonu | Yüksek |
| Sekreter | Günlük operasyonel kullanıcı | Hızlı seans sorgulama, kolay iptal/ekleme, iş yükünün azalması | Yüksek |
| Hasta | Son kullanıcı (randevu talep eden) | 7/24 kolay randevu alma, iptal/erteleme kolaylığı, zamanında bildirim | Yüksek |
| BT / Hosting Sorumlusu | Teknik altyapı sağlayıcısı | Stabil ve bakımı kolay bir uygulama; minimum sunucu müdahalesi | Orta |

## 4.1 Birincil Kullanıcı Profili – Hasta

| Yaş Aralığı / Demografik | Geniş yaş aralığı (20-60); büyük çoğunluğu akıllı telefon ve internet kullanımına aşina bireyler. |
| --- | --- |
| Teknik Yetkinlik Düzeyi | Orta – temel web işlemlerini (form doldurma, buton tıklama) rahatlıkla yapabilirler. |
| Kullanım Sıklığı ve Ortamı | Ayda 1-4 kez; çoğunlukla mobil tarayıcı üzerinden ve mesai saatleri dışında. |
| Temel İhtiyaç ve Motivasyonlar | Kliniği aramak zorunda kalmadan uygun seans bulmak ve randevusunu güvence altına almak. |
| Yaşadıkları Zorluklar (Pain Points) | Meşgul telefon hattı, çalışma saatleri dışında hizmet alamamak, iptal bildirimi almamak. |

# 5. GEREKSİNİM ANALİZİ

## 5.1 Fonksiyonel Gereksinimler

| Kod | Gereksinim Açıklaması | Öncelik | Kaynak (Paydaş) |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Sistem, diyetisyen ve sekreterinin kullanıcı adı ve parola ile güvenli oturum açmasını sağlamalıdır. | Yüksek | Diyetisyen, Sekreter |
| FR-02 | Sistem, oturum açmış yönetici haftanın hangi günlerinin çalışma günü olduğunu belirleyebilmelidir. | Yüksek | Diyetisyen, Sekreter |
| FR-03 | Sistem, çalışma günleri için sabah ve öğleden sonra saat aralıklarını (öğle arası hariç) tanımlamalıdır. | Yüksek | Diyetisyen |
| FR-04 | Sistem, belirlenen çalışma günleri için 45 dakikalık seansları ve seanslar arası 15 dakikalık araları otomatik olarak oluşturmalıdır. | Yüksek | Sistem |
| FR-05 | Sistem, yöneticinin belirli bir gün için ek seans tanımlamasına izin vermelidir. | Orta | Diyetisyen, Sekreter |
| FR-06 | Sistem, yöneticinin tek bir seans, tek bir günün tüm seansları veya birden fazla günün seanslarını iptal etmesini sağlamalıdır. | Yüksek | Diyetisyen, Sekreter |
| FR-07 | Sistem, seans iptali gerçekleştiğinde ilgili hastalara otomatik olarak SMS ve e-posta bildirimi göndermelidir. | Yüksek | Diyetisyen, Sekreter |
| FR-08 | Sistem, hastanın ad, soyad, semt, cep telefonu ve e-posta bilgilerini girerek boş bir seans için randevu almasını sağlamalıdır. | Yüksek | Hasta |
| FR-09 | Sistem, hastanın cep telefonu numarasıyla mevcut randevusunu sorgulayabilmesini sağlamalıdır. | Yüksek | Hasta |
| FR-10 | Sistem, hastanın randevusunu iptale kadar kalan iş günü sayısı parametresine (varsayılan: 2 iş günü) bağlı olarak iptal etmesine izin vermelidir. | Yüksek | Hasta |
| FR-11 | Sistem, hastanın randevusunu ertelerken mevcut randevuyu serbest bırakarak yeni boş seans seçmesini sağlamalıdır. | Yüksek | Hasta |
| FR-12 | Sistem, yöneticinin belirli bir tarih için seans doluluk durumunu listeleyebilmesini sağlamalıdır. | Orta | Diyetisyen, Sekreter |
| FR-13 | Sistem, oturum açmış yöneticinin kendi parolasını güncelleyebilmesini sağlamalıdır. | Düşük | Diyetisyen, Sekreter |

## 5.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

| Kod | Kategori | Gereksinim Açıklaması | Ölçüt / Metrik |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Performans | Herhangi bir sayfa 3G bağlantıda 3 saniyenin altında yüklenmelidir. | Ortalama yükleme süresi < 3 sn (Google Lighthouse testi) |
| NFR-02 | Güvenlik | Tüm veri aktarımı HTTPS üzerinden şifrelenmiş olmalıdır. Parolalar bcrypt ile saklanmalıdır. | SSL sertifikası, güvenlik tarama raporu |
| NFR-03 | Kullanılabilirlik | Arayüz, masaüstü ve mobil tarayıcılarda responsive biçimde görüntülenmelidir. | Chrome, Firefox, Safari (mobil/masaüstü) testleri |
| NFR-04 | Güvenilirlik | Sistem aylık %99 uptime oranını sağlamalıdır; plansız kesinti 7 saati aşmamalıdır. | Uptime izleme servisi raporu |
| NFR-05 | Erişilebilirlik | Hastalar sisteme 7/24, internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişebilmelidir. | Web sunucusu uptime kaydı |
| NFR-06 | Ölçeklenebilirlik | Sistem eş zamanlı en az 50 aktif oturum altında işlev bozukluğu yaşamadan çalışmalıdır. | Yük testi (50 eş zamanlı kullanıcı) |

# 6. İŞ AKIŞI VE SÜREÇ MODELİ

## 6.1 Temel İş Süreçleri

Süreç 1 – Hasta Randevu Alma

Hasta randevu alma ekranını açar.

Uygun tarih ve saat seçer.

Kişisel bilgilerini (ad, soyad, semt, telefon, e-posta) girer.

Randevuyu onaylar; sistem onay mesajı gösterir.

Süreç 2 – Hasta Randevu İptal / Erteleme

Hasta telefon numarasını girerek randevusunu sorgular.

Sistem, randevu bilgilerini ve kalan iş günü sayısını gösterir.

İptal: Hasta sebebi girer, sistem randevuyu siler.

Erteleme: Hasta yeni seans seçer, sistem günceller.

Süreç 3 – Yönetici Seans İptali ve Bildirim

Yönetici (diyetisyen/sekreter) sisteme giriş yapar.

İptal edilecek seans(lar)ı seçer.

Sistem seçili seansları iptal eder.

Sistem, etkilenen tüm hastalara SMS ve e-posta gönderir.

## 6.2 Aktivite Diyagramı – Hasta Randevu Alma

[ Randevu Alma – Aktivite Diyagramı (draw.io / PlantUML ile çizilecek) ]

# 7. KULLANIM SENARYOLARI (USE CASE)

## 7.1 Use Case Diyagramı

[ Use Case Diyagramı – Aktörler: Hasta ¦ Sekreter ¦ Diyetisyen ¦ Sistem ]

## 7.2 UC-01: Randevu Alma

| Kullanım Senaryosu ID | UC-01 |
| --- | --- |
| Kullanım Senaryosu Adı | Randevu Alma |
| Aktörler | Hasta |
| Ön Koşullar | Sistemde en az bir boş seans mevcuttur. |
| Son Koşullar | Hasta, seçilen seansa kayıtlıdır; seans dolu olarak işaretlenir. |
| Temel Akış | 1. Hasta 'Randevu Al' sayfasını açar. 2. Uygun tarih ve saati seçer. 3. Ad, soyad, semt, cep telefonu ve e-posta bilgilerini girer. 4. Formu onaylar. 5. Sistem bilgileri doğrular ve randevuyu kaydeder. 6. Sistem onay mesajı gösterir. |
| Alternatif Akış | 4a. Hasta bilgileri eksik / hatalı girmişse sistem uyarı mesajı gösterir ve formu tekrar doldurmasını ister. |
| İstisna / Hata Akışı | 5a. Seçilen seans başka bir hasta tarafından aynı anda alınmışsa sistem 'Seans doldu, lütfen başka bir seans seçin.' uyarısı verir. |
| İlgili Gereksinimler | FR-08 |

## 7.3 UC-02: Randevu İptali (Hasta)

| Kullanım Senaryosu ID | UC-02 |
| --- | --- |
| Kullanım Senaryosu Adı | Randevu İptali (Hasta) |
| Aktörler | Hasta |
| Ön Koşullar | Hastanın geçerli bir randevusu vardır ve randevuya ≥ 2 iş günü kalmıştır. |
| Son Koşullar | Randevu silinir; seans boş olarak işaretlenir. |
| Temel Akış | 1. Hasta 'Randevumu Görüntüle / İptal Et' sayfasını açar. 2. Cep telefonu numarasını girer. 3. Sistem mevcut randevuyu listeler. 4. Hasta 'İptal Et' seçeneğini seçer. 5. İptal nedenini girer. 6. Sistem randevuyu iptal eder ve onay mesajı gösterir. |
| Alternatif Akış | 3a. Randevu bulunamazsa sistem 'Bu telefon numarasına kayıtlı randevu bulunamadı.' mesajını gösterir. |
| İstisna / Hata Akışı | 4a. Randevuya 2 iş günü veya daha az kalmışsa sistem 'İptal süresi geçmiştir; klinikle iletişime geçin.' uyarısı verir. |
| İlgili Gereksinimler | FR-09, FR-10 |

## 7.4 UC-03: Seans İptali ve Bildirim (Yönetici)

| Kullanım Senaryosu ID | UC-03 |
| --- | --- |
| Kullanım Senaryosu Adı | Seans İptali ve Bildirim (Yönetici) |
| Aktörler | Diyetisyen, Sekreter |
| Ön Koşullar | Yönetici sisteme giriş yapmıştır. |
| Son Koşullar | Seçili seanslar iptal edilmiş; etkilenen hastalara SMS ve e-posta iletilmiştir. |
| Temel Akış | 1. Yönetici 'Seans İptal' ekranını açar. 2. İptal edilecek tarih / seans / gün aralığını seçer. 3. Sistem, etkilenen hastaların listesini gösterir. 4. Yönetici onaylar. 5. Sistem seansları iptal eder. 6. Sistem, listede yer alan tüm hastalara SMS ve e-posta gönderir. 7. Yöneticiye işlem tamamlandı bildirimi gösterilir. |
| Alternatif Akış | 3a. Seçili tarihte randevusu olan hasta yoksa sistem 'İptal edilecek randevu bulunmamaktadır.' bilgisi verir. |
| İstisna / Hata Akışı | 6a. SMS / e-posta gönderiminde hata oluşursa sistem hatayı günlüğe (log) yazar ve yöneticiye başarısız bildirimlerin listesini gösterir. |
| İlgili Gereksinimler | FR-06, FR-07 |

# 8. SİSTEM TASARIMI

## 8.1 Sistem Mimarisi

Sistem, üç katmanlı (3-Tier) web mimarisi üzerine inşa edilecektir. Bu yaklaşım katmanlar arasındaki bağımlılığı en aza indirerek bakım ve ölçeklendirmeyi kolaylaştırır.

Sunum Katmanı (Frontend): Kullanıcıların tarayıcısında çalışan HTML, CSS ve JavaScript sayfaları. Responsive tasarım için Bootstrap kullanılacaktır.

İş Mantığı Katmanı (Backend): Django framework ile geliştirilen Python uygulaması. Takvim otomasyonu, bildirim gönderimi ve iş kuralları bu katmanda yönetilir.

Veri Katmanı (Database): İlişkisel veritabanı (PostgreSQL). Kullanıcı, hasta, seans ve randevu verileri bu katmanda saklanır.

[ Sistem Mimarisi Diyagramı – 3-Katmanlı Mimari (draw.io ile çizilecek) ]

## 8.2 Sınıf Diyagramı

Aşağıda sistemin temel sınıfları ve aralarındaki ilişkiler özetlenmektedir. UML Sınıf Diyagramı eklenecektir.

| Sınıf Adı | Öznitelikler | Metodlar |
| --- | --- | --- |
| Kullanici | kullanici_id, ad, soyad, kullanici_adi, parola_hash, rol | girisYap(), parolaDegistir() |
| Hasta | hasta_id, ad, soyad, semt, tel, email | randevuAl(), randevuIptalEt(), randevuErtele(), randevuSorgula() |
| Seans | seans_id, tarih, baslangic_saati, sure, durum | seansOlustur(), seansIptalEt(), bos_mu() |
| Randevu | randevu_id, hasta_id, seans_id, olusturma_zamani | iptalEt(), ertele() |
| Bildirim | bildirim_id, hasta_id, tur, icerik, gonderim_zamani, durum | smsSgonder(), emailGonder() |
| Takvim | takvim_id, calisma_gunleri, sabah_baslangic, sabah_bitis, ogle_arasi_bitis | seansUret(), ekSeansEkle() |

[ UML Sınıf Diyagramı – 6 Sınıf, İlişkiler Gösterilecek (draw.io) ]

## 8.3 Veri Tabanı Tasarımı (ER Diyagramı)

Temel varlıklar ve ilişkileri:

KULLANICI (kullanici_id PK, ad, soyad, kullanici_adi, parola_hash, rol)

HASTA (hasta_id PK, ad, soyad, semt, tel UNIQUE, email)

SEANS (seans_id PK, tarih, baslangic_saati, sure, durum, takvim_id FK)

RANDEVU (randevu_id PK, hasta_id FK, seans_id FK UNIQUE, olusturma_zamani)

BİLDİRİM (bildirim_id PK, hasta_id FK, tur, icerik, gonderim_zamani, durum)

TAKVİM (takvim_id PK, calisma_gunleri, sabah_baslangic, sabah_bitis, ogle_bitis, seans_suresi, ara_suresi)

İlişkiler: HASTA 1—N RANDEVU | SEANS 1—1 RANDEVU | TAKVİM 1—N SEANS | HASTA 1—N BİLDİRİM

[ ER Diyagramı – Varlıklar ve İlişkiler (draw.io / dbdiagram.io) ]

## 8.4 Sekans Diyagramı – Randevu Alma

Temel adımlar: Hasta → Tarayıcı → Django View → Seans Modeli → DB → Yanıt

[ Sekans Diyagramı – Hasta Randevu Alma Senaryosu (PlantUML) ]

## 8.5 Kullanıcı Arayüzü Taslakları (Wireframe)

[ Wireframe: Hasta Randevu Alma Ekranı – Takvim seçici, kişisel bilgi formu, onay butonu ]

[ Wireframe: Randevu Sorgulama / İptal Ekranı – Telefon no girişi, randevu detay, iptal/ertele butonları ]

[ Wireframe: Yönetici Seans İzleme Ekranı – Tarih seçici, seans listesi (Dolu/Boş), iptal ve ek seans butonları ]

# 9. TEKNOLOJİ ALTYAPISI

| Katman / Alan | Seçilen Teknoloji / Araç | Seçim Gerekçesi |
| --- | --- | --- |
| Programlama Dili | Python 3.12 | Geniş kütüphane desteği, okunabilir söz dizimi, Django ve Celery ekosistemi. |
| Ön Yüz (Frontend) | HTML5 / CSS3 / Bootstrap 5 / Vanilla JS | Hızlı responsive tasarım; ek framework bağımlılığı olmadan çalışır. |
| Arka Yüz (Backend) | Django 5.x (Python) | Dahili ORM, admin paneli ve güvenlik özellikleri geliştirme süresini önemli ölçüde kısaltır. |
| Veritabanı | PostgreSQL 16 | Güvenilir, ACID uyumlu ilişkisel VT; Django ile tam uyumlu. Ücretsiz ve açık kaynaklı. |
| SMS Bildirimi | Netgsm API (Türkiye tabanlı) | Diyetisyenin halihazırda anlaşmalı olduğu servis sağlayıcı. |
| E-posta Bildirimi | SMTP (Gmail veya Mailgun) | Django'nun dahili e-posta modülüyle kolayca entegre edilir; ücretsiz kota yeterlidir. |
| Geliştirme Ortamı | Visual Studio Code + GitHub Copilot | Yaygın kullanım, kapsamlı Python eklentisi ve yapay zeka destekli kod tamamlama. |
| Versiyon Kontrolü | Git + GitHub | Sürüm yönetimi, kod yedekleme ve öğretim üyesiyle paylaşım kolaylığı. |
| Dağıtım / Hosting | Shared Linux Hosting (Apache + mod_wsgi) | Diyetisyenin mevcut alan adı ve sunucusu kullanılacak; ek maliyet oluşmaz. |
| Diyagram Araçları | draw.io (diagrams.net) | Ücretsiz, web tabanlı; UML, ER ve BPMN diyagramları için standart desteği. |

# 10. PROJE ZAMAN PLANI

| Hafta | Aşama / Görev | Çıktı / Teslimat | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafta 1 | Problem analizi, paydaş görüşmeleri, kapsam belirleme | Paydaş analizi belgesi, kapsam tablosu | Tamamlandı |
| Hafta 2 | Gereksinim toplama ve fonksiyonel/fonksiyonel olmayan gereksinimlerin yazılması | FR listesi (13 madde), NFR listesi (6 madde) | Tamamlandı |
| Hafta 3 | Proje Teklif Raporu hazırlığı ve teslimi | Bu rapor (v1.0) | Devam Ediyor |
| Hafta 4 | Use Case diyagramı ve 3 adet detaylı Use Case tablosu | Use Case diyagramı, UC-01/02/03 tabloları | Planlandı |
| Hafta 5 | Sınıf diyagramı, ER diyagramı ve Sekans diyagramı | UML diyagramları (draw.io çıktıları) | Planlandı |
| Hafta 6 | Veritabanı oluşturma, Django proje iskeletinin kurulması | Çalışan Django projesi, veritabanı şeması | Planlandı |
| Hafta 7 | Temel işlevlerin geliştirilmesi (takvim, randevu alma, bildirim) | Çalışır prototip, birim testleri | Planlandı |
| Hafta 8 | Kullanıcı arayüzü, entegrasyon testleri, final raporu ve sunum | Test raporu, final raporu, sunum slaytları | Planlandı |

# 11. RİSK ANALİZİ

| Kod | Risk Tanımı | Olasılık (D/O/Y) | Etki (D/O/Y) | Azaltma Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | SMS API entegrasyonunda teknik güçlük veya kota sorunu yaşanması | Orta | Yüksek | İki farklı SMS sağlayıcısı (Netgsm + yedek) araştırılacak; geliştirme aşamasında sandbox ortamında test edilecek. |
| R-02 | Takvim otomatik seans oluşturma algoritmasının özel durumları (resmi tatil, yarım gün) hatalı işlemesi | Orta | Yüksek | Birim testleri yazılacak; sınır değer testleriyle (tatil günleri, hafta sonu) algoritma doğrulanacak. |
| R-03 | Diyetisyen ve sekreterinin yeni sistemi benimsemekte direnç göstermesi | Düşük | Orta | Geliştirme sürecine paydaşlar dahil edilecek; teslim öncesi uygulamalı eğitim verilecek. |
| R-04 | Hosting sunucusunun plansız kesinti yaşaması | Düşük | Yüksek | Haftalık otomatik veritabanı yedeklemesi kurulacak; hosting SLA güvencesi kontrol edilecek. |
| R-05 | Proje geliştirme sürecinde kapsam kayması (scope creep) | Yüksek | Orta | Kapsam dışı maddeler belgelenmiştir (Bölüm 3.3). Yeni talepler Change Request formuyla kayıt altına alınacak. |
| R-06 | Zaman yetersizliği nedeniyle son teslime yetişilememesi | Orta | Yüksek | 8 haftalık plan hazırlanmıştır. Her hafta sonunda ilerleme değerlendirmesi yapılacak; gecikmede önce arayüz özellikleri kısılacak. |

# 12. KAYNAKLAR

Kaynaklar IEEE atıf formatına göre listelenmiştir:

K. Wiegers ve J. Beatty, Software Requirements, 3. baskı. Redmond, WA: Microsoft Press, 2013.

G. Booch, J. Rumbaugh ve I. Jacobson, The Unified Modeling Language User Guide, 2. baskı. Boston, MA: Addison-Wesley, 2005.

M. Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston, MA: Addison-Wesley, 2003.

Django Software Foundation, "Django Documentation – Version 5.x," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: https://docs.djangoproject.com/. [Erişim tarihi: 10 Mar. 2025].

Bootstrap Team, "Bootstrap 5 Documentation," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: https://getbootstrap.com/docs/5.3/. [Erişim tarihi: 10 Mar. 2025].

A. Kahraman, Sistem Analizi ve Tasarımı Ders Notları – Yazılım Projelerinde Analiz. Hassa Meslek Yüksekokulu, 2025.

International Organization for Standardization, "ISO/IEC 25010:2011 – Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)," Cenevre: ISO, 2011.

# ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞERLENDİRME FORMU

Bu bölüm yalnızca öğretim üyesi tarafından doldurulacaktır.

| Değerlendirme Kriteri | Puan | Alınan Puan / Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Problem Tanımı ve Gerekçe | 15 |  |
| Gereksinim Analizi – Fonksiyonel | 20 |  |
| Gereksinim Analizi – Fonksiyonel Olmayan | 10 |  |
| UML Diyagramları – Use Case | 15 |  |
| UML Diyagramları – Sınıf / ER / Sekans | 20 |  |
| Proje Planı ve Risk Analizi | 10 |  |
| Rapor Kalitesi ve Sunum Düzeni | 10 |  |
| TOPLAM | 100 |  |

Öğretim Üyesi İmzası: ______________________________

Tarih: ______________________________